Республика Дагестан

МР «Левашинский район»

ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

МР «Левашинский район»

на 2011 - 2020 ГОДЫ

## с. Леваши

## Паспорт

Программы комплексного развития систем коммунальной

инфраструктуры МР «Левашинский район»

на 2011 - 2020 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МР «Левашинский район» на 2011 - 2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Приказ Министерства регионального развития от 06 мая 2011 г. № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»; |
| Основные разработчики Программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства МР «Левашинский район», Отдел архитектуры и строительства МР «Левашинский район» |
| Заказчик Программы | Администрация МР «Левашинский район» |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства МР «Левашинский район», Отдел архитектуры и строительства МР «Левашинский район» |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса; - создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство; - повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению; - модернизация коммунальной инфраструктуры для обеспечения целевых параметров жилищного строительства. Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: - создание органа регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса; - разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса; - привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации инвестиционных программ; - разработка методики проведения мониторинга инвестиционных программ; - формирование тарифов на коммунальные услуги, размера надбавки к тарифу для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса; - увеличение пропускной способности сетей; - замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования; - обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011 - 2020 годы: 1-й этап - 2011 - 2015 годы; 2-й этап - 2016 - 2020 годы. |
| Перечень подпрограмм и программных мероприятий | 1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Строительство сетей коммунальной инфраструктуры в микрорайонах, подлежащих комплексной застройке; 2. Адресная подпрограмма модернизации сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. Модернизация сетей и объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих жилищное строительство. |
| Объемы потребности в финансировании Программы | Объем финансирования Программы составляет 2 млрд 313 87 млн рублей, в т.ч. из бюджета РФ, РД, МР «Левашинский район» и внебюджетные средства. |
| Организация контроля за исполнением Программы | Контроль над реализацией Программы осуществляется Администрацией МР «Левашинский район». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально- экономической эффективности | В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели: увеличение объемов жилищного строительства до 30 тыс. кв. м жилья; увеличение пропускной способности линий электропередач с 377,3 МВА до 498,3 МВА; увеличение пропускной способности трансформаторных подстанций в 1,21 раза; замена 50 км водопроводных сетей; замена 20 км сетей канализации. |

## Введение

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 26.12.2005 N 184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Федеральным законом от 23.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике", Федеральным законом от 21.07.2005 N 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", Постановлением Правительства РФ от 22.08.2005 N 533 "Об утверждении Положения о взаимодействии органов государственной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, с органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса", Постановлением. Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

## 1. Основные цели и задачи Программы

Основной целью Программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунального комплекса МР «Левашинский район», где основные мероприятия ориентированы на:

- привлечение бюджетных и внебюджетных средств в обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- внедрение механизмов, обеспечивающих осуществление планируемого строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы являются:

1. Создание условий для развития жилищного сектора и осуществления комплексного освоения земельных участков под жилищное строительство:

- разработка органами местного самоуправления документов территориального планирования;

- создание и функционирование органа регулирования муниципального образования в области регулирования тарифов и надбавок организаций коммунального комплекса;

- разработка и утверждение технических заданий на формирование проектов инвестиционных программ строительства новых, реконструкции и комплексного обновления (модернизации) существующих систем коммунальной инфраструктуры;

- проверка предложенных предприятиями коммунального комплекса инвестиционных и производственных программ строительства и модернизации систем коммунального комплекса;

- привлечение кредитных и инвестиционных средств в обеспечение реализации утвержденных инвестиционных и производственных программ;

- разработка методики проведения мониторинга инвестиционных и производственных программ;

- формирование тарифов на коммунальные услуги, утверждение размера надбавки к цене (тарифу) для потребителей и тарифа на подключение к сетям коммунального комплекса.

2. Повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, возможность обеспечения наращивания и модернизации коммунальной инфраструктуры в местах существующей застройки для обеспечения целевых параметров улучшения их состояния и увеличения объемов жилищного строительства:

- сокращение количества аварий и отказов в работе оборудования;

- увеличение пропускной способности сетей;

- уменьшение потерь в системах коммунальной инфраструктуры;

- замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования;

- обеспечение возможности подключения к существующим сетям новым застройщикам.

## 2. Сроки и этапы реализации Программы

Программа будет выполняться поэтапно в течение 2011 - 2020 годов.

На первом этапе (2011 - 2012 годы) будут реализованы следующие мероприятия:

- завершение формирования нормативно-правовой базы для осуществления реализации Программы;

- строительство магистральных сетей водопровода, канализации, электрических сетей,  газоснабжения для осуществления комплексной застройки районов: "Молодежный"

- модернизация коммунальной инфраструктуры.

На втором этапе (2013 - 2015 годы) будет реализован основной блок мероприятий Программы по реализации инвестиционных программ организаций коммунального комплекса:

- завершение строительства магистральных сетей коммунальной инфраструктуры для осуществления комплексной застройки микрорайона "Молодежный"

- наращивание и дальнейшая модернизация коммунальной инфраструктуры.

## 3. Перечень подпрограмм и комплексных мероприятий

### 3.1. Адресная подпрограмма строительства сетей и объектов

коммунальной инфраструктуры

Основными проблемами являются отсутствие земельных участков, обустроенных коммунальной инфраструктурой, механизмов привлечения частных инвестиционных и кредитных ресурсов в строительство коммунальной инфраструктуры, а также непрозрачные и обременительные для застройщика условия присоединения к системам коммунальной инфраструктуры.

Основной целью подпрограммы является обеспечение опережающего развития коммунальной инфраструктуры для увеличения предложения жилья на рынке жилищного строительства.

На стадии развертывания программы Генеральный заказчик выполняет следующие функции:

- в целях развития системы коммунальной инфраструктуры заключает с Администрацией МР «Левашинский район» договоры, определяющие условия реализации утвержденной инвестиционной программы на строительство коммунальной инфраструктуры;

- заключает договоры на подготовку ПИР (проведение инженерно-геологических изысканий и подготовку проектной документации) на все элементы коммунальной инфраструктуры;

- заключает договоры подряда на строительство сетей коммунальной инфраструктуры в целях комплексного освоения территории под жилищное строительство.

Финансирование работ осуществляется за счет средств бюджета РФ, РД, бюджета района, собственных и заемных средств.

В качестве организации, осуществляющей функции Генерального заказчика, может выступить МР «Левашинский район».

### 3.2. Общие затраты на строительство систем

коммунальной инфраструктуры

Затраты в целом на строительство систем коммунальной инфраструктуры районов: "Молодежный"- отражены с учетом ввода дополнительных мощностей объектов коммунальной инфраструктуры, которые необходимо ввести за период 2011 - 2020 годы для обеспечения комплексной застройки.

Основными источниками финансирования являются:

- средства республиканского и федерального бюджетов, в т.ч. по предоставлению государственных гарантий и предоставлению субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по банковским кредитам на обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой;

- средства местного бюджета, в т.ч. кредитные средства и муниципальный заем;

- средства предприятий, заказчиков-застройщиков;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

#### Общие затраты на строительство систем коммунальной

инфраструктуры на 2011 - 2020 годы  2313,870 млн. рублей

Программные мероприятия развития системы энергоснабжения муниципального образования  МР «Левашинский район» на период 2010-2020годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол нения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| село. Леваши |
| 1 | Установка резервных трансформаторов на ТП и КТП мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160квт-5шт. | 2017/ 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |  |  | 0,6 |
| 3 | 250квт-3шт | 2012 2020 |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  | 0,19 | 0,19 | 0,57 |
| 4 | 400квт-5шт | 2011/ 2020 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | 0,56 | 1,4 |
| 5 | 630 квт-7шт | 2013/ 2020 |  |  |  | 0,44 |  | 0,44 | 0,44 |  | 0,44 | 0,44 | 0,88 | 3,08 |
| 6 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансформаторных подстанциях. | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| 7 | Замена силовых трансформаторов 250 ква на 630 ква на ТП. | 2015/ 2020 |  |  |  |  |  | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  | 4,2 |
| 8 | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (120шт). | 2010/ 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
| 9 | Замена провода АС сечением 35мм2 на провод сечением 95мм2 (44км). | 2010/ 2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 |
| 10 | Замена дефектного и ветхого провода АС-50мм2 | 2010/ 2020 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
| 11 | Замена ветхих и дефектных деревянныхна ж\б опоры– 0,4 кв (100шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36, | 3,6 |

село Нижнее – Чугли.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт). | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 | Строительство ВЛ -0,4кв протяженность 4,0км. | 2011/ 2016 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  | 4,6 |
| 3 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,6 |
| село Урма 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 |
| 2 | Строительство комплектных трансформа- торных подстанций КТП-400кв. | 2010/ 2015 | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  |  |  |  |  | 0,96 |
| 3 | Замена ветхих и дефектных опор (50шт). | 2011/ 2016 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  |  | 0,6 |
| 4 | Замена ветхих проводов энергосбережения АС-50 | 2012/ 2017 |  |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |  |  | 0,6 |
|  | Итого |  | 1,12 | 3,2 | 3,7 | 2,02, | 3,7 | 2,02 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 23,56 |
| село Уллуая |
| 1 | Замена ветхих и дефектных опор ВЛ-0,4кв (30шт) | 2012/ 2016 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| 2 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2013/ 2017 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,3 |
| 3 | Строительство комплектов трансформаторных подстанций (4шт). | 2013/ 2019 |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 1,62 | 2,8 | 2,62 | 2,3 | 2,62 | 2,2 | 2,52 | 1,2 | 22,28 |
| село Цухта |
| 1 | Строительство ВЛ-6кв протяжностью 4,3км. | 2011/ 2019 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 5,2 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4кв протяжностью 16,4км. | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 3 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 3,22 | 1,6 | 1,6 | 3,22 | 1,6 | 1,6 | 3,22 | 1,6 | 3,22 | 1,6 | 22,88 |

село Кутиша

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт). | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 4,0км. | 2011\ 2016 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  | 4,6 |
| 3 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50 | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  |  | 1,32 | 1,0 | 1,0 | 1,32 | 1,0 | 0,8 | 0,52 | 0,2 | 0,52 | 0,2 | 7,88 |

село Хахита.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт). | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 4,0км | 2011/ 2016 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  | 4,6 |
| 3 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КГП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  |  | 1,32 | 1,0 | 1,0 | 1,32 | 1,0 | 0,8 | 0,52 | 0,2 | 0,52 | 0,2 | 7,88 |

село  Арада – Чугли

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт). | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 | Строительство ВЛ-04кв протяженностью 4,0км. | 2011/ 2016 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  | 4,6 |
| 3 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,6 |

село Мекеги

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка резервных трансформаторов на ТП и КТП мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160квт-5шт | 2017/ 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |  |  | 0,6 |
| 3 | 400квт-5шт | 2011/ 2020 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | 0,56 | 1,4 |
| 4 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансфор- маторных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| 5 | Строительство трансформаторных подстан- ций в МКР-0 с трансформатором 400ква (2шт). | 2014/ 2015 |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 6 | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (120шт). | 2010/ 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
| 7 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 8 | Строительство ВЛ-6кв протяженностью 4,3км | 2011/ 2019 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 5,2 |
| 9 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 1,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
|  | Итого |  | 1,1 | 4,24 | 2,66 | 5,86 | 7,44 | 2,66 | 5,86 | 7,4 | 6,22 | 7,64 | 3,22 | 54,3 |

Сельсовет Аялакабский

| 1 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансформа- торных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (100шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,8 | 2,68 | 2,36 | 5,56 | 5,88 | 2,36 | 5,56 | 5,88 | 5,56 | 6,08 | 2,36 | 45,08 |

село Чуни

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт). | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
| 2 | Строительство ВЛ-04кв протяженностью 4,0км. | 2011/ 2016 |  | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 |  |  |  |  | 4,6 |
| 3 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2011/ 2020 |  | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 |
|  | Итого |  |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 6,6 |

село Наскент

| 1 | Установка резервных трансформаторов на ТП и КТП мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 160квт-5шт | 2017/ 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |  |  | 0,6 |
| 3 | 400квт-5шт | 2011/ 2020 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | 0,56 | 1,4 |
| 4 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансфор- маторных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| 6 | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (120шт). | 2010/ 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
| 7 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (300шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 8 | Строительство трансформаторных подстанций 6/0,4кв МКР-3 с трансформатором 630ква (4шт). | 2017/ 2020 |  |  |  |  |  |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,4 |  | 13,0 |
| 9 | Строительство ВЛ-6кв протяженностью 4,3км | 2011/ 2019 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 5,2 |
| 10 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 1,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
|  | Итого |  | 1,1 | 4,24 | 2,66 | 5,86 | 7,44 | 2,66 | 5,86 | 7,4 | 6,22 | 7,64 | 3,22 | 54,3 |

село Карлабко

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка резервных трансформаторов на ТП и КТП мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160квт-5шт | 2017/ 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |  |  | 0,6 |
| 3 | 400квт-5шт | 2011/ 2020 |  | 0,28 |  |  | 0,28 |  |  |  |  | 0,28 | 0,56 | 1,4 |
| 4 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансфор- маторных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| 6 | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (120шт). | 2010/ 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
| 7 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (300шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 9 | Строительство ВЛ-6кв протяженностью 4,3км | 2011/ 2019 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 5,2 |
| 10 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
|  | Итого |  | 1,1 | 4,24 | 2,66 | 5,86 | 7,44 | 2,66 | 5,86 | 7,4 | 6,22 | 7,64 | 3,22 | 54,3 |

село Кулецма

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка резервных трансформаторов на ТП и КТП мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 160квт-5шт | 2017/ 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |  |  | 0,6 |
| 4 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансфор- маторных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| 5 | Строительство трансформаторных подстан- ций в МКР-0 с трансформатором 400ква (2шт). | 2014/ 2015 |  |  |  | 3,2 | 3,2 |  |  |  |  |  |  | 6,4 |
| 6 | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (20шт). | 2010/ 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
| 7 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 9 | Строительство ВЛ-6кв протяженностью 4,3км | 2011/ 2019 |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |  | 1,3 |  | 5,2 |
| 10 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 1,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
|  | Итого |  | 1,1 | 4,24 | 2,66 | 5,86 | 7,44 | 2,66 | 5,86 | 7,4 | 6,22 | 7,64 | 3,22 | 54,3 |

Сельсовет Эбдалаинский

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансформа- торных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| 3 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (80шт. | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 4 |
| 5 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 6 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,8 | 2,68 | 2,36 | 5,56 | 5,88 | 2,36 | 5,56 | 5,88 | 5,56 | 6,08 | 2,36 | 45,08 |

Сельсовет Цудахарский

| 1 | Замена ЩО-70 с рубильником на трансформа- торных подстанциях | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (101шт. | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 4 |
| 5 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 6 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,8 | 2,68 | 2,36 | 5,56 | 5,88 | 2,36 | 5,56 | 5,88 | 5,56 | 6,08 | 2,36 | 45,08 |

село Джангамахи

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 2 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 2,28 | 1,96 | 1,96 | 2,28 | 1,96 | 5,16 | 5,48 | 5,16 | 5,68 | 1,96 | 34,28 |

село Охли

| 1 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 2,28 | 1,96 | 1,96 | 2,28 | 1,96 | 5,16 | 5,48 | 5,16 | 5,68 | 1,96 | 34,28 |

еело Ахкент

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 2 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 1,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 2,28 | 1,96 | 1,96 | 2,28 | 1,96 | 5,16 | 5,48 | 5,16 | 5,68 | 1,96 | 34,28 |

село Арши

| 1 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 2,28 | 1,96 | 1,96 | 2,28 | 1,96 | 5,16 | 5,48 | 5,16 | 5,68 | 1,96 | 34,28 |

Сельсовет Верхне-Лабкомахинский

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ-0,4кв (30шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 3,6 |
| 2 |
| 3 | Строительство ВЛ-0,4кв протяженностью 16,4км | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 16,4 |
| 4 | Установка комплектных трансформаторных подстанций КТП-400кв (4шт). | 2011/ 2019 |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 2,28 | 1,96 | 1,96 | 2,28 | 1,96 | 5,16 | 5,48 | 5,16 | 5,68 | 1,96 | 34,28 |

Сельсовет Хаджалмахинский

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол нения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  | Установка резервных трансформаторов на ТП и КТП мощностью. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 160квт-5шт. | 2017/ 2018 |  |  |  |  |  |  |  | 0,24 | 0,36 |  |  | 0,6 |
|  | Замена ЩО-70 с рубильником на трансформаторных подстанциях. | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 4,4 |
|  | Замена силовых трансформаторов 250 ква на 630 ква на ТП. | 2015/ 2020 |  |  |  |  |  | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 0,84 |  | 4,2 |
|  | Замена дефектных опор на опоры ЖБ СВ-110 на ВЛ-6кв (120шт. | 2010/ 2020 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 3,3 |
|  | Замена провода АС сечением 35мм2 на провод сечением 95мм2 (44км). | 2010/ 2020 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 6,6 |
|  | Замена дефектного и ветхого провода АС-50мм2 | 2010/ 2020 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 5,5 |
|  | Замена ветхих и дефектных деревянных ж/б опор ВЛ – 0,4 кв (300шт). | 2011/ 2020 |  | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36, | 3,6 |
|  | Прокладка кабельных (КЛ-0,4кв) и воздушных линий (ВЛ-0,4кв) энергоснабжения МКР-3, протяжность 11,6км. | 2013/ 2020 |  |  |  | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 10,4 |
|  | Итого |  | 1,8 | 2,44 | 2,16 | 7,1 | 16,94 | 14,74 | 20,24 | 17,74 | 8,3 | 8,42 | 4,9 | 104,78 |

Сельсовет Куппинский

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и дефектных опор ВЛ-0,4кв (30шт) | 2012/ 2016 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| 2 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2013/ 2017 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,3 |
| 3 | Строительство ВЛ-6кв до МКР-1,2 протяженность -6,8км. | 2012\ 2019 |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 8,0 |
| 4 | Строительство линий ВЛ-0,4кв для энергоснабжения МКР-1,2 (1,4км). | 2010/ 2020 | 0,4 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 12,4 |
| 5 | Строительство комплектов трансформаторных подстанций (4шт). | 2013/ 2019 |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 1,62 | 2,8 | 2,62 | 2,3 | 2,62 | 2,2 | 2,52 | 1,2 | 22,28 |

Сельсовет Мусультемахинский

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и дефектных опор ВЛ-0,4кв (30шт) | 2012/ 2016 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| 2 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2013/ 2017 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,3 |
| 3 | Строительство ВЛ-6кв до МКР-1,2 протяженность -6,8км. | 2012\ 2019 |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 8,0 |
| 5 | Строительство комплектов трансформаторных подстанций (4шт). | 2013/ 2019 |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 1,62 | 2,8 | 2,62 | 2,3 | 2,62 | 2,2 | 2,52 | 1,2 | 22,28 |

Сельсовет Какамахинский

| 1 | Замена ветхих и дефектных опор ВЛ-0,4кв (30шт) | 2012/ 2016 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2013/ 2017 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,3 |
| 5 | Строительство комплектов трансформаторных подстанций (4шт). | 2013/ 2019 |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 1,62 | 2,8 | 2,62 | 2,3 | 2,62 | 2,2 | 2,52 | 1,2 | 22,28 |

Сельсовет Верхне-Убекинский

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена ветхих и дефектных опор ВЛ-0,4кв (30шт) | 2012/ 2016 |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  |  | 0,3 |
| 2 | Замена ветхих проводов энергоснабжения АС-50. | 2013/ 2017 |  |  |  | 0,1 |  | 0,1 |  | 0,1 |  |  |  | 0,3 |
| 3 | Строительство ВЛ-6кв до МКР-1,2 протяженность -6,8км. | 2012\ 2019 |  |  | 1,5 |  | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  | 8,0 |
| 5 | Строительство комплектов трансформаторных подстанций (4шт). | 2013/ 2019 |  |  |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 0,32 |  | 1,28 |
|  | Итого |  | 0,4 | 1,2 | 2,8 | 1,62 | 2,8 | 2,62 | 2,3 | 2,62 | 2,2 | 2,52 | 1,2 | 22,28 |

Программные мероприятия развития системы газоснабжения муниципального образования МР « Левашинский район»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол-нения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам. | Общая сумма. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Перенос газопровода высокого давления (6 МПА) сел. Леваши-Ахкент-219мм протяженность-8,2км. | 2012/ 2013 |  |  | 1,9 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  | 7,9 |
| 2 | Строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого давления сел. Леваши диаметр-50/150 мм, протяженность – 8,2км. | 2011/ 2018 |  | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |  |  | 11,2 |
| 3 | Строительство газопровода высокого давления сел.Леваши диаметр-219мм, протяженность-0,85км. | 2014/ |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
| 4 | Строительство наружных сетей газоснабжения сел. Леваши диаметр- 50/150мм,протяженность 5,8км. | 2014/ 2020 |  |  |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,3 |
| 5 | Строительство газопровода высокого давления (6 МПА) сел. Леваши-Цухта-219мм , протяженность – 12км. | 2010/ 2012 | 1,1 | 4 | 4 | 7 | 7 | 10 | 10 | 11 |  |  |  | 54,1 |
| 6 | Строительство наружных сетей газоснабжения среднего и низкого давления МКР-сел. Леваши диаметр -50/300мм, протяженность-14,2км | 2011/ 2020 |  | 1,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 21,0 |
| 7 | Строительство газопровода среднего и низкого давления сел. Хахита диаметр- 50/150мм, протяженность – 8,5км. | 2011/ 2014 |  | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,4 |
| 8 | Газопровод среднего давления сел. Хаджалмахи диаметр -150мм, протяженность-0,8км. | 2015 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 9 | Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления сел. Урма диаметр -50/200мм, протяженность – 8,0км. | 2011 2020 |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 30,0 |
| 10 | Газопровод среднего давления сел. В-Лабко диаметр -150мм, протяженность – 2,2км. | 2012 2018 |  |  | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| 11 | Газопровод среднего и низкого давления сел. В-Лабко диаметр – 50/150мм,протяженность – 4,8км. | 2014 2015 |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 8,8 |
| 12 | Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления сел. Куппа диаметр -50 /150мм, протяженность – 12,8км | 2012 2020 |  |  | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 |
| 13 | Строительство наружных сетей газоснабжения сел. Ниж-Чугли диаметр- 50/150мм,протяженность 5,8км. | 2014/ 2020 |  |  |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,3 |
| 14 | Строительство газопровода среднего и низкого давления сел. Уллуая диаметр- 50/150мм, протяженность – 8,5км. | 2011/ 2014 |  | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,4 |
| 15 | Газопровод среднего давления сел.Какамахи диаметр -150мм, протяженность-0,8км. | 2015 |  |  |  |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  | 1,2 |
| 16 | Газопровод среднего и низкого давления сел. Ахкент диаметр – 50/150мм,протяженность – 4,8км. | 2014 2015 |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 8,8 |
| 17 | Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления МКР-1,2 с. Купа диаметр -50 /150мм, протяженность – 12,8км | 2012 2020 |  |  | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 |
| 18 | Строительство наружных сетей газоснабжения сел. Наскент диаметр-50/150мм, протяженность 5,8км. | 2014/ 2020 |  |  |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,3 |
| 19 | Строительство газопровода среднего и низкого давления сел. Охли диаметр- 50/150мм, протяженность – 8,5км. | 2011/ 2014 |  | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,4 |
| 20 | Газопровод среднего давления сел. Какамахи диаметр -150мм, протяженность – 2,2км. | 2012 2018 |  |  | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 3,9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Газопровод среднего и низкого давления сел. Кулецма диаметр – 50/150мм,протяженность – 4,8км. | 2014 2015 |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 8,8 |
| 22 | Строительство наружных сетей газоснабжения сел. Сулейбакент диаметр- 50/150мм,протяженность 5,8км. | 2014/ 2020 |  |  |  |  | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 8,3 |
| 23 | Строительство газопровода среднего и низкого давления сел. Цухта диаметр- 50/150мм, протяженность – 8,5км. | 2011/ 2014 |  | 0,4 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 10,4 |
| 24 | Газопровод среднего и низкого давления сел. Кутиша диаметр – 50/150мм,протяженность – 4,8км. | 2014 2015 |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 8,8 |
| 25 | Строительство наружных сетей газо- снабжения среднего и низкого давления сельсовет Цудахарский диаметр-50/150 мм, протяженность – 8,2км. | 2011/ 2018 |  | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,0 |  |  | 11,2 |
| 26 | Газопровод среднего и низкого давления сел. Джангамахи диаметр – 50/150мм,протяженность – 4,8км. | 2014 2015 |  |  |  |  | 1,2 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 8,8 |
| 27 | Газопровод низкого давления сел. В-Убеки диаметр -150мм, протяженность – 2,2км. | 2012 2018 |  |  | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  | 3,9 |
| 28 | Наружные сети газоснабжения среднего и низкого давления сел. Арши диаметр -50 /150мм, протяженность – 12,8км | 2012 2020 |  |  | 0,5 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | 17,5 |
|  | Итого |  | 1,1 | 12,2 | 24,3 | 32,2 | 40,9 | 44,4 | 40,5 | 43,5 | 31,5 | 31,0 | 23,5 | 325,1 |

Программные мероприятия развития системы водоснабжения муниципального образования МР «Левашинский район» на период

2010-2020годы

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок Испол- нения | Объем финансирования (млн. руб.) по годам. | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Монтаж станции ультрафиолетового обеззараживания воды на родник «Карча». | 2012/ 2013 |  |  | 10,0 | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
| 2 | Монтаж станции ультрафиолетового обеззараживания воды на родник сел. Урма. | 2011 |  | 8,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
| 3 | Реконструкция и расширения сел. Леваши доведение мощности до 30,0тыс. м3/ сутки | 2012/ 2014 |  |  | 25,0 | 25,0 | 27,2 |  |  |  |  |  |  | 77,2 |
| 4 | Строительство водовода Карча- Леваши диаметром 300мм, протяженностью 6км. | 2012 |  | 4,5 | 1,5 | 3 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |  |  |  |  | 22,5 |
| 5 | Строительство наружных сетей водоснабжения сел. В-Лабко. Общая протяженность 5,26км. | 2011/ 2017 |  | 0,7 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 |  |  |  | 8,7 |
| 6 | Строительство водовода сел. Какамахи диаметр-219мм. Протяженность-7,55км. | 2012/ 2013 |  |  | 10,0 | 14,8 |  |  |  |  |  |  |  | 24,8 |
| 7 | Водовод сел. Урма диаметр-100мм. Протяженность – 12км. | 2012/ 2014 |  |  | 10,6 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |  |  |  | 40,6 |
| 8 | Строительство наружных сетей водоснабжения сел. Эбдаллая. Протяженность-4,2км. | 2011/ 2020 |  | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 7,2 |
| 9 | Строительство водовода сел. Чуни диаметром-100мм.Протяженность-6,6км. | 2013/ 2014 |  |  |  | 2,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| 10 | Строительство сетей водоснабжения сел. Кулецма. Протяженность-7,8км | 2010/ 2020 | 0,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 7,7 |
| 11 | Строительство водовода артскважина – 7/07 сел. Леваши диаметр-150мм. Протяженность-1,68км. | 2013 |  |  |  | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
| 12 | Строительство водовода артскважина-7/09 сел. Джангамахи диаметр-150мм. Протяженность-1,89км. | 2014 |  |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  | 3,6 |
| 13 | Строительство сетей водоснабжения сел. Хаджалмахи. Протяженность-10,6км. | 2012/ 2020 |  |  | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 18,2 |
| 14 | Водовод сел. Кутиша диаметр-200мм. Протяженность-1,5км. | 2013/ 2014 |  |  |  | 2,3 | 2,0 |  |  |  |  |  |  | 4,3 |
| 15 | Строительство водовода сел. Охли диаметром -100мм. Протяженность-6,6км. | 2013/ 2014 |  |  |  | 2,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | Водовод сел. Хаджалмахи диаметр-200мм. Протяженность-2,9км. | 2016/ 2017 |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,8 |  |  |  |  | 8,8 |
| 17 | Наружные сети водоснабжения сел. Цудахар. Протяженность-10,4км. | 2012/ 2020 |  |  | 1,7 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 19,7 |
| 18 | Бурение артскважины для сел. Эбдалая. | 2012 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 19 | Бурение артскважины для сел. Наскент. | 2013 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 20 | Замена ветхих сетей водоснабжения сел. Мекеги,сел Аялакаб и сел Зуримахи диаметр-100мм. Протяженность-28,6км. | 2010/ 2020 | 2,0 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 87,0 |
| 21 | Капитальный ремонт и модернизация насос- ной станции водоснабжения сел. Леваши | 2013 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,3 |
| 22 | Замена водоснабжения внутрипоселковых водопроводных сетей. | 2010/ 2020 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 17,0 |
| 23 | Строительство резервного водовода сел. Урма-Леваши от подземных источников Урминского месторождения в сел. Урма. Диаметр-300мм, протяженность-9км. | 2015/ 2020 |  |  |  |  |  | 9,3 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 89,3 |
| 24 | Строительство сетей водоснабжения сел. Леваши Протяженность-10,6км. | 2012/ 2020 |  |  | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 18,2 |
| 25 | Водовод сел. Хахита диаметр-200мм. Протяженность-2,9км. | 2016/ 2017 |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,8 |  |  |  |  | 8,8 |
| 26 | Бурение артскважины для сел. Какамахи. | 2012 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 27 | Бурение артскважины для сел. Цудахар. | 2013 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 28 | Строительство водовода сел. Арши диаметром-100мм.Протяженность-6,6км. | 2013/ 2014 |  |  |  | 2,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| 29 | Бурение артскважины для сел.Сулейбакент. | 2012 |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 30 | Бурение артскважины для сел. Леваши. | 2013 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 31 | Бурение артскважины для сел. Арши. | 2013 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 32 | Строительство водовода сел. Карлабко диаметром-100мм.Протяженность-6,6км. | 2013/ 2014 |  |  |  | 2,8 | 3,0 |  |  |  |  |  |  | 5,8 |
| 33 | Строительство сетей водоснабжения сел. Джангамахи Протяженность-10,6км. | 2012/ 2020 |  |  | 1,2 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 18,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Бурение артскважины для сел. Куппа. | 2013 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
| 35 | Бурение артскважины для сел. Дитуншимахи. | 2013 |  |  |  | 7,3 |  |  |  |  |  |  |  | 7,3 |
|  | Итого |  | 3,9 | 24,6 | 97,3 | 152,8 | 85,5 | 43,0 | 51,8 | 36,8 | 36,3 | 36,3 | 36,9 | 605,2 |

Программные мероприятия развития системы водоотведения муниципального образования  МР «Левашинский район» на период 2010-2020годы.

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок испол- нения | Объем финансирования (млн.руб.) по годам. | Общая сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Замена ветхих напорных канализацион- ных сетей сел. Леваши диаметр-250/300мм. | 2010/ 2020 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 8,5 |
| 2 | Строительство канализационной насосной станции сел. Леваши. | 2014/ 2015 |  | 3,3 | 6,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,3 |
| 3 | Строительство напорного коллектора в 2 нитки сел. Леваши диаметр-500мм, протяженность-6,3км. | 2015/ 2019 |  | 7,1 | 15,0 |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  | 67,0 |
| 4 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации сел. Леваши. Протяженность-18,1км. | 2014/ 2020 |  | 8,6 | 11,7 |  |  | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 |  | 78,8 |
| 5 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации сел. Цудахар. Протяженность-9,0км. | 2014/ 2020 |  | 4,3 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 46,3 |
| 6 | Строительство ливневых канализа- ционных сетей сел. Куппа. | 2014/ 2020 |  | 3,2 |  | 3,2 |  |  | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 24,0 |
| 7 | Строительство ливневых канализа- ционных сетей сел. Мекеги. | 2014/ 2020 |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 24,0 |
| 8 | Строительство ливневых канализа- ционных сетей сел. Леваши | 2014/ 2020 |  | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | 4,0 | 4,0 | 4,5 | 3,5 |  | 4,0 | 33,3 |
| 9 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации сел. Уллуая. Протяженность-9,0км. | 2014/ 2020 |  | 4,3 | 6,0 |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |  | 6,0 | 46,3 |
| 10 | Строительство ливневых канализа- ционных сетей сел. Урма.. | 2014/ 2020 |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 24,0 |
| 11 | Строительство ливневых канализа- ционных сетей сел. Какамахи.. | 2014/ 2020 |  |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,2 |  | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 20,60 |
|  | Итого |  | 0,5 | 34,8 | 58,3 | 7,2 | 26,1 | 28,5 | 41,3 | 54,2 | 57,0 | 41,5 | 32,8 | 382,2 |

Сводная ведомость затрат ( млн.руб.) по реализации мероприятий Программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования МР «Левашинский район».на период 2010-2020годы.

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры | Затраты на развития и модернизации систем (млн. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по годам. |
|  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Теплоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Водоснабжения | 605,2 | 3,9 | 24,6 | 97,3 | 152,8 | 85,5 | 43,0 | 51,8 | 36,8 | 36,3 | 36,3 | 36,9 |
| 3 | Водоотведения | 382,2 | 0,5 | 34,8 | 58,3 | 7,2 | 26,1 | 28,5 | 41,3 | 54,2 | 57,0 | 41,5 | 32,8 |
| 4 | Газоснабжения | 325,1 | 1,1 | 12,2 | 24,3 | 32,2 | 40,9 | 44,4 | 40,5 | 43,5 | 31,5 | 31,0 | 23,5 |
| 5 | Энергоснабжения | 1001,37 | 15,92 | 59,34 | 57,33 | 80,84 | 120,24 | 78,72 | 126,6 | 143,68 | 120,66 | 145,69 | 52,35 |
|  | Итого | 2,313,87 | 21,42 | 130,94 | 237,23 | 273,04 | 272,74 | 194,62 | 260,2 | 278,18 | 245,46 | 254,49 | 145,55 |